28.02.2020 й.                                                    №15                                          28.02.2020 г.

О создании противопаводковой комиссии сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

на период прохождения весеннего половодья 2020 года

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня воды рек в период весеннего половодья на территории сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в 2020 году, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

состав противопаводковой комиссии администрации СП Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории СП Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в 2020 году согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

план-график контроля за развитием паводковой ситуации в 2020 году на территории СП Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, хозяйств на территории сельского поселения Дмитриевский сельсовет:

обеспечить своевременное осуществление первоочередных противопаводковых работ на подведомственных территориях;

провести подготовительные работы по ликвидации ледовых заторов;

принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, по подготовке к возможной эвакуации населения в местах затопления, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения;

установить постоянный контроль за состоянием и работой напорных и водосбросных сооружений, мостов, плотин, ограждающих и защитных дамб, накопителей жидких отходов;

организовать подготовку плавсредств на подведомственных территориях, попадающих в зону затопления, к весеннему половодью;

своевременно информировать противопаводковую комиссию администрации сельского поселения о состоянии паводка на реках, гидротехнических сооружениях, резких подъёмах уровня воды и других стихийных явлениях.

4. Рекомендовать участковому уполномоченному полиции Сулейманову И.Р. обеспечить в период весеннего половодья охрану общественного порядка в местах переправ и эвакуации людей, сопровождение аварийно-спасательных бригад к месту проведения срочных работ.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения	                                                     Г.Н. Краснов

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы сельского       поселения Дмитриевский сельсовет

муниципального района

Уфимский район

Республики Башкортостан

от «___» февраля 2020 года № __

Состав

противопаводковой комиссии сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района

Уфимский район Республики Башкортостан

Краснов Г.Н. –глава сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, председатель комиссии.

Чанышев Р.Ф. – заместитель главы администрации сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, заместитель председателя комиссии.

Герасимова Н.Д. – управляющий делами администрации сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Валиев А.Р. – специалист 1 категории администрации сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан;

Хайруллин Д.Р. - специалист 1 категории администрации сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы сельского       поселения Дмитриевский сельсовет

муниципального района

Уфимский район

Республики Башкортостан

от «___» февраля 2020 года №

ПЛАН

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район

Республики Башкортостан в 2020 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Образование противопаводковых комиссий сельских поселений, предприятий, организаций, утверждение планов мероприятий | к 6 марта 2020 года | Глава сельского поселения, руководители предприятий, организаций (по согласованию) |
| 2 | Назначение ответственных на все гидро-технические сооружения, расположенные на соответствующих территориях, в том числе бесхозяйные | на период половодья | Глава сельского поселения, собственники (арендаторы) гидротехнических сооружений (по согласованию) |
| 3 | Подготовка гидротехнических сооружений прудов, инженерных защитных сооружений, накопителей сточных вод и прочих отходов к безаварийному пропуску половодья; полная сработка водохранилищ и прудов, находящихся в аварийном состоянии | до 1 апреля 2020 года | Администрация сельского поселения, собственники (арендаторы) гидротехнических сооружений (по согласованию) |
| 4 | Обследование потенциально опасных гидротехнических сооружений с оценкой их готовности к безаварийному пропуску половодья и представлением сводной информации в республиканскую противопаводковую комиссию (согласно приложению к настоящему плану) | согласно плану- графику | Администрация сельского поселения, собственники (арендаторы) гидротехнических сооружений (по согласованию) |
| 6 | Проверка готовности к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, инженерных коммуника-ций, мостов, дорог и других сооружений; проведение при необходимости ремонтных работ, очистки от снега кюветов и мостовых пролетов | с 6 марта 2020 года постоянно | Администрация сельского поселения, собственники сооружений, организации дорожного хозяйства (по согласованию) |
| 7 | Организация устройства временных водомерных постов для наблюдения в период весеннего половодья за уровнем воды в реках, представляющих угрозу подтопления прилегающей территории населенных пунктов | до 1 апреля 2020 года | Администрация сельского поселения, собственники (арендаторы) гидротехнических сооружений (по согласованию) |
| 8 | Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц на объектах повышенной опасности и объектах, попадающих в зону возможного затопления; создание аварийных бригад, обеспечение их необходимыми средствами и транспортом, аварийным запасом материалов; проведение целевого инструктажа с работниками | с 25 марта 2020 года | Председатель КЧС и ОПБ сельского поселения, руководители предприятий, организаций (по согласованию) |
| 9 | Создание на время половодья запасов топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящихся в зоне возможного затопле-ния, а также продуктов и предметов первой необходимости для населения, попадаю-щего в зону возможного затопления | до 25 марта 2020 года | Администрация сельского поселения, руководители предприятий, организаций, Уфимский райпотребсоюз и др. организации торговли (по согласованию) |
| 10 | Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления, уточнение пунктов временного размещения. | до 20 марта 2020 года | противопаводковая комиссия сельского поселения |
| 11 | Осуществление аналитического контроля за состоянием водных объектов и сбросом сточных вод | постоянно | Собственники указанных объектов (по согласованию) |
| 12 | Оперативное регулирование режимов работы гидротехнических сооружений, прудов. | по графику | Противопаводковая комиссия сельского поселения, собственники (арендаторы гидротехнических сооружений (по согласованию) |
| 13 | Организация проведения комплекса санитарно-гигиенических и противоэпиде-миологических мероприятий в районах со сложной паводковой обстановкой. | на период половодья | противопаводковая комиссия сельского поселения (по согласованию) |
| 14 | Обеспечение охраны общественного порядка в местах временной эвакуации людей, оказание содействия в беспре-пятственном проезде и сопровождение аварийно-спасательных служб в районы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. | на период половодья | Отдел МВД России по Уфимскому району РБ (по согласованию) |

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы сельского       поселения Дмитриевский сельсовет

муниципального района

Уфимский район

Республики Башкортостан

от «___» февраля 2020 года №

ПЛАН-ГРАФИК

контроля развития паводковой ситуации в 2020 году на территории сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

| № п/п | Вид информации | Ответственный | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обеспечение противопаводковой комиссии сельского поселения прогнозной информацией о развитии паводковой ситуации на территории поселения | Отдел ГО и МП администрации района | на период паводка 2020 года ежедневно |
| 2 | Представление информации по режиму работы гидротехнических сооружений в ЕДДС района по т. 272-02-05 | Собственники (арендаторы) гидротехнических сооружений | на период паводка 2020 года ежедневно к 07.00 и 17.00 |
| 3 | Представление информации об уровнях рек по основным створам в ЕДДС района по т. 272-02-05 | зам. Главы администрации сельского поселения | на период паводка 2020 года ежедневно к 8.00 и 18.00 |
| 4 | Представление информации в противопаводковую комиссию района об обследовании и проверках гидротехнических сооружений | зам. Главы администрации сельского поселения | на период паводка 2020 года ежедневно |
| 5 | Представление информации о режиме работы водохозяйственных сооружений, уровнях наполнения и сработки гидротехнических сооруже-ний в МКУ «ЕДДС» МР Уфимский район РБ | зам. Главы администрации сельского поселения | на период паводка 2020 года ежедневно к 9.00 и 17.00 |