Администрация сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район РБ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 9                         от 06.02.2024

О создании противопаводковой комиссии сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на период прохождения весеннего половодья 2024 года

В целях осуществления мероприятий по защите населения и территорий от ежегодных подтоплений (затоплений) на территории муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в 2024 году, администрация сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить:

- состав противопаводковой комиссии сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан согласно приложению № 1;

- план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в 2024 году согласно приложению № 2.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, хозяйств, расположенных на территории сельского поселения:

- разработать, утвердить и обеспечить выполнение Планов мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2024 году;

- обеспечить на местах создание необходимого запаса материально-технических ресурсов для осуществления неотложных работ во время паводка;

- обеспечить своевременное осуществление первоочередных противопаводковых работ на подведомственных территориях;

- на период паводка создать аварийные бригады, оснащенные необходимой техникой и материалами для проведения аварийно-спасательных работ;

- провести подготовительные работы по ликвидации ледовых заторов;

- принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, по подготовке к возможной эвакуации населения в местах возможного подтопления, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения;

- установить постоянный контроль за качеством воды в скважинах централизованного водоснабжения, состоянием и работой напорных и водосбросных сооружений, мостов, плотин, ограждающих и защитных дамб, накопителей жидких отходов;

- организовать подготовку плавсредств на подведомственных территориях, попадающих в зону возможного подтопления, к весеннему половодью;

- своевременно информировать противопаводковую комиссию района о состоянии паводка на реках, гидротехнических сооружениях, резких подъёмах уровня воды и других стихийных явлениях.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                     Г.Н. Краснов

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы сельского       поселения Дмитриевский сельсовет

муниципального района

Уфимский район

Республики Башкортостан

от «06» февраля 2024 года № 9

Состав

противопаводковой комиссии сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района

Уфимский район Республики Башкортостан

Краснов Г.Н. –глава сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, председатель комиссии.

Чанышев Р.Ф. – заместитель главы администрации сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, заместитель председателя комиссии.

Герасимова Н.Д. – управляющий делами администрации сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Купцов В.В. – техник-программист администрации сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан;

Денисова А.В. - специалист 1 категории администрации сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

сельского поселения Дмитриевский сельсовет

муниципального района

Уфимский район

Республики Башкортостан

от «06» февраля 2024 года № 9

ПЛАН

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район

Республики Башкортостан в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Образование противопаводковых комиссий сельского поселения, предприятий, организаций, утверждение планов мероприятий | до 1 марта | Глава СП, руководители предприятий, организаций (по согласованию) |
| 2 | Назначение ответственных лиц на имеющиеся гидротехнические сооружения, расположенные на соответствующих территориях, в том числе бесхозяйные | на период половодья | Глава СП, собственники (арендаторы) гидротехнических сооружений (по согласованию) |
| 3 | Подготовка гидротехнических сооружений прудов, инженерных защитных сооружений, накопителей сточных вод и прочих отходов к безаварийному пропуску половодья; полная сработка водохранилищ и прудов, находящихся в аварийном состоянии | до 1 апреля | противопаводковая комиссия, собственники (арендаторы) гидротехнических сооружений (по согласованию) |
| 4 | Очистка от снега и льда кровель, водосточных воронок, отводов и отмосток жилых домов, кровель производственных объектов коммунального хозяйства, ливневой канализации, территорий производственных баз, а также канализационных колодцев, водозаборных колонок, крышек газовых колодцев и других объектов с отводом талых вод | на период половодья | руководители предприятий, организаций (по согласованию), ООО ЖКХ «Сервис» (по согласованию), ООО «Стройресурсы» (по согласованию) |
| 5 | Проверка готовности к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, инженерных коммуникаций, мостов, дорог и других сооружений; проведение при необходимости ремонтных работ, очистки от снега кюветов и мостовых пролетов | с 11 марта постоянно | противопаводковая комиссия, собственники сооружений, организации (по согласованию) |
| 6 | Проверка и обеспечение готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | с 11 марта | руководители предприятий, организаций (по согласованию) |
| 7 | Организация устройства временных водомерных постов для наблюдения в период весеннего половодья за уровнем воды в реках, представляющих угрозу подтопления прилегающих территорий населённых пунктов | до 1 апреля | собственники (арендаторы) гидротехнических сооружений (по согласованию) |
| 8 | Определение населенных пунктов, объектов экономики, находящихся на паводкоопасных территориях или попадающих в зону возможного затопления (подтопления) | до 20 марта | противопаводковая комиссия, руководители (по согласованию) |
| 9 | Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц на объектах повышенной опасности и объектах, попадающих в зону возможного затопления (подтопления); создание аварийных бригад, обеспечение их необходимыми средствами и транспортом, аварийным запасом материалов; проведение целевого инструктажа с работниками | с 25 марта | Глава СП, руководители предприятий, организаций (по согласованию) |
| 10 | Создание на время половодья запасов топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящихся в зоне возможного затопле-ния | до 25 марта | руководители предприятий, организаций, (по согласованию) |
| 11 | Обеспечение полной готовности обеззараживания установок к паводковому периоду с созданием резерва реагентов, ламп, электродов, в том числе хлорной извести для хлорирования питьевой воды повышенными дозами хлора в весенний паводок и дезинфекции сетей и сооружений | на период половодья | ООО ЖКХ «Сервис» (по согласованию), ООО «Стройресурсы» (по согласованию) |
| 12 | Выполнение отводных каналов для отвода талых вод вокруг котельных, тепловых и распределительных пунктов, производственных зданий, проведение внеочередного обхода и осмотра ЛЭП, расположенных в местности, подвергающейся затоплению. Проверка в котельных плотности газоходов и при необходимости их уплотнение, проведение проверки герметичности входов и выходов трубопроводов в здании котельных | на период половодья | ООО ЖКХ «Сервис» (по согласованию), ООО «Стройресурсы» (по согласованию) |
| 13 | Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления, уточнение пунктов временного размещения (ПВРы) | до 20 марта | противопаводковая комиссия |
| 14 | Осуществление аналитического контроля за состоянием водных объектов и сбросом сточных вод | постоянно | Собственники объектов (по согласованию), |
| 15 | Оперативное регулирование режимов работы гидротехнических сооружений, прудов | по графику | противопаводковая комиссия, собственники (арендаторы гидротехнических сооружений (по согласованию) |
| 16 | Обеспечение охраны общественного порядка в местах временной эвакуации людей, оказание содействия в беспрепятственном проезде и сопровождение аварийно-спасательных служб в районы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | на период половодья | Отдел МВД России по Уфимскому району РБ (по согласованию) |
| 17 | Организация работы по сбору и обобщению материалов по ущербу, нанесенному паводком 2024 года | до 10 мая | противопаводковая комиссия |